2013-2015年上海政法学院

数字化校园建设项目二、三期监理服务

招标文件

商务及技术要求

采购单位：上海政法学院

二○一四年十月

目   录

第一部分  招标邀请	3

第二部分  响应人须知	4

第三部分  合同条件	.6

第四部分  格式附件	9

第五部分 监理技术要求	12

1、监理服务范围	12

2、监理服务内容	12

3、监理服务目标	13

4、项目监理的具体要求	13

5、对监理人员的基本要求	16

6、有关安全监理的基本责任和要求	17

7、监理依据	18

8、监理仪器和设备	18

# 第一部分  招标邀请

1、项目名称及编号

项目名称：2013-2015年上海政法学院数字化校园建设项目二、三期监理服务

2、项目概况

投资规模：268万元

项目主要内容、数量及要求：对2013-2015年上海政法学院数字化校园建设项目二、三期项目（上海政法学院移动校园、上海政法学院资产管理及招标管理平台、上海政法学院科研管理系统、上海政法学院财务管理系统、上海政法学院教务管理系统升级、教师综合服务管理平台、学生事务综合管理平台）的设计、实施、试运行、验收等各阶段的质量、进度、投资和软硬件方面进行全方位的监理，对承包商的全部实施行为进行监督、检查、控制和协调。

项目地址：上海市青浦区外青松公路7989号。

3、供应商资格要求

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2）根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理（暂行）办法》进行登记并入库的供应商；

3）具有独立法人资格，相应的经营许可范围；

4）具有信息系统工程监理资质；

5) 有上海本市长期技术支持能力，具有本地实际的办公地点。

8、响应申请人领取招标文件时须携带下列资料（复印件须加盖公章）

1） 企业营业执照复印件；

2） 法定代表人授权委托书原件及复印件；

3） 企业资质证书复印件；

4） 被委托人身份证复印件；

注：上述资料经复印后加盖公章并装订成册。

# 第二部分  响应人须知

一、总则

1  适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本招标邀请中所述项目的采购，并作为与成交方所签合同的组成部。

2  定义

2.1 “招标方”是指组织本次招标项目的代理机构和采购人。

2.2 “响应方”是指向招标方提交招标响应文件的供应商。

2.3 “货物”系指响应方按招标文件规定，须向招标方提供系统项目中所需的一切设备、软件、机械、仪器仪表、备品备件、材料、工具、手册及其它有关技术资料。

2.4 “服务”系指招标文件规定响应方须承担货物的安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

2.5 “招标文件”指本招标文件，以下简称“招标文件”。

2.6 “招标响应文件”指参加本次公开招标的供应商响应本招标文件相关要求而编制的，并可供评标委员会评判的证明自己履约能力、企业实力和具体执行方案的响应文件。以下简称“响应文件”。

2.7 响应方必须对整个采购范围进行响应，只对其中的部分进行响应者，将予以拒绝。

二、招标文件与程序

3  招标文件说明

3.1 招标文件由招标邀请、响应人须知、评标办法、格式附件、技术规格和要求等部分组成。除此之外，招标方在招标期间发出的其他正式文件和函件，均是招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的各组成部分之间有不一致的，以发出时间较晚者为准。

3.3响应方应认真阅读招标文件。响应方递送的响应文件不能符合招标文件要求的，责任由响应方自负。

3.4 招标文件的澄清与修改

3.4.1 招标方如需对招标文件进行修改，将在响应文件递交截止日前五天以书面形式通知所有响应方。

3.4.2该修改文件将构成招标文件的组成部分，对响应方起约束作用。

4  招标程序

4.1 接受供应商报名并发招标文件

4.2 响应方在规定的时间递交响应文件

4.3 招标与评审

本项目组织采购专家组就采购项目的技术、商务和价格进行评审。

4.4 发出中标通知书

4.5 签订合同

三、响应文件

5  招标响应文件要求

5.1响应文件及响应方与招标方之间与招标有关的来往通知、函件和文件均使用中文。

5.2响应方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供招标响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其招标响应文件对招标文件做出实质性响应。

5.3 响应方应自行承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，无论成交与否均不予补偿。

6  响应文件的内容

6.1响应文件应包括但不限下列内容：

（1）报价一览表；

（2）投标函；

（3）法定代表人授权书

（4）报价单位自行编写的项目监理实施方案；

（5）报价单位投入本项目的项目总监、监理人员的履历；

（6）资格证明文件复印件、投标人资格声明、法人代表授权书等（复印件加盖投标人公章）；

（7）报价人认为需要提供的其它说明和资料；（如：类似项目的业绩等）

6.4 招标响应文件的数量及签署

6.4.1响应文件一式三份（正本一份，副本二份）。响应文件封面（不规定统一格式）必须注明“正本”“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

6.4.2响应文件应用不褪色的墨水书写或打印并装订成册，由响应方的法定代表人或授权委托人签署并加盖公章。

6.4.3 响应文件的任何一页均不得涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，不论何种原因造成的，均须由签署文件的人进行签字。

6.4.4电子邮件、传真等形式的响应概不接受。

6.5 响应文件的递交

6.5.1 响应文件应密封后投送，密封袋正面必须标明项目编号、项目名称、响应方全称等，骑缝处加盖响应方单位公章。

6.5.2 如果未按上述规定进行密封和标记，招标方将拒收招标响应文件。

6.5.3  响应方递交的响应文件，必须按本招标文件之响应须知前附表中所规定的地点，并于招标响应文件递交截止时间当天在截止时间之前送至招标方。

6.5.4 招标方将拒绝在规定的截止时间后收到的响应文件。

7 招标有效期

7.1 招标有效期为响应文件递交截止日后的60天，在此期限内，所有的响应文件均保持有效。

7.2在原规定的招标有效期满之前如出现特殊情况，招标方可以书面形式向响应方提出延长有效期的要求。

7.3 招标有效期内，响应方不得更改或撤回。

四、招标与评审

8 招标及评审

8.1 招标方将按本项目的特点组建评标委员会。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家和采购人代表组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。评标委员会负责对响应文件进行审查、质疑、招标、评估和比较，并向招标方提交评审结果。

8.2 响应文件的澄清

8.2.1为了有助于对响应文件进行审查、评估和比较，招标方有权向响应方质疑，请响应方澄清其响应文件内容。响应方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

8.2.2所有澄清的答复应是书面的，但不得对响应内容进行实质性的修改。

8.2.3评标委员会将允许修改响应文件中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

8.3评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

8.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，响应方不能通过修正或撤销不符之处而使其响应成为实质性响应的投标。

五、授予合同

9 授予合同准则

9.1合同将授予招标小组评议出的中标单位。

9.2不能保证最低报价的供应商是中标单位。

10  中标通知

10.1 评审结束后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（1）招标方在发出《中标通知书》的同时，向未中标单位发出《未中标通知书》，并退还其招标保证金。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

11  签订合同

11.1成交方按《中标通知书》指定的时间与采购方签订合同。

11.2招标文件、中标方的招标响应文件和招标记录等，均为签订经济合同的依据。

12中标服务费：本次代理服务费由成交供应商支付，采购人无需支付。

将依据评审会的成本向中标或成交供应商收取服务费。本项目的采购代理服务费为成交总金额的1.5％，成交人在领取成交通知书时按规定的标准一次缴清成交服务费。

# 第三部分  格式附件

报价一览表

| 项目名称; 报价; 服务期限. 2013-2015年上海政法学院数字化校园建设项目二期监理服务; 1年. 总价（小写）： 总价为(人民币大写)： 元整。. 备注说明：. 注：1、总价应包括其报价明细表中的各项费用，即项目验收合格时所发生的所有费用。 2、所有价格均系用人民币表示，单位为元，保留到整数位。 投标人代表签字： 日 期： - 本页放在投标文件首页 |  |
| --- | --- |

投标函

致：上海政法学院：

根据贵方委托为2013-2015年上海政法学院数字化校园建设项目二期监理服务项目的投标邀请（招标编号为         ），签字代表                 （全名、职务）经正式授权并代表投标供应商          （投标供应商名称、地址）提交响应本次招标要求规定的投标文件正本一份和副本二份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2、其投标自开标日起有效期为90天。

3、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

4、我们明白集中采购机构不一定要接纳最低报价的投标，同时亦不会解释选择或否决任何投标的原因。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

投标供应商代表姓名、职务（印刷体）：

投标供应商名称：      （公章）

日期：     年   月   日

全权代表签字：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就“2013-2015年上海政法学院数字化校园建设项目二期监理服务”项目的招标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人公章

# 第四部分 监理服务要求

- 1、监理服务范围

本项目监理工作的服务范围包括本项目的设计阶段（含需求分析）、实施阶段和验收阶段进行监理，从工程质量、进度、投资等方面的全方位的监理，对承建单位的工程行为进行监督、检查控制和协调。

- 2、监理服务内容

对“2013-2015年上海政法学院数字化校园建设项目二、三期监理服务项目”的建设设计阶段、实施阶段和验收阶段的质量、进度、投资等方面进行全方位的监理，对承包商的全部实施行为进行监督、检查、控制和协调。

1. 质量控制：在监理工作的各个阶段必须严格审查关键性过程和阶段性结果，检查其是否符合预定的质量要求，而且整个监理工作中应该强调对工程质量的事前控制、事中监管和事后评估。

2. 进度控制：项目开始和监理工作的任何阶段开始之前，必须确定相应的进度安排，在工程进行过程中严格审查工程进度，确保工程的工期。

3. 成本控制：项目实施过程中，严格审查和控制工程成本；在工程中若出现重大变更，必须严格审查，核定变更费用，确保资金的合理使用。

4. 系统安全控制：项目安全是保证信息系统正常运行的必要条件，是信息系统工程的重要组成部分，作为一项基本监理活动贯穿于信息系统工程建设的全过程。通过专业技术和规范管理手段保证信息系统的正常运行。

5．知识产权保护控制：在项目监理的整个过程中，对项目承担单位和承建单位有关方案、软件源代码及有关技术秘密等涉及知识产权的内容进行检查、监督和保护。

6. 系统初验、试运行阶段和竣工验收的控制：在试运行阶段和竣工验收阶段，通过对承担单位和承建单位有关初验、试运行方案的审核、条件的确定、测试手段与设备的检查、资料审核、实施的监督等手段以保证系统的验收顺利。

7. 项目实施过程中其它工作：在项目实施过程中，监理单位要为业主提供必要的专业咨询服务和建议，协助业主完善系统功能、优化系统设计。

8. 档案管理：竣工验收后，监理单位要协助业主单位对承建单位提交的档案进行审查，确保其可靠和完整，同时形成全套监理工作档案报业主备查。

9. 项目变更控制：对系统建设过程中的变更申请，收集变更信息资料，对发生的所有变更情况按照规定的程序进行处理，并对变更的内容、方式、范围、影响进行评估、控制、跟踪和记录。

10. 项目合同管理：有效管理承建单位与业主单位之间签订的信息化建设项目合同。确保在项目建设过程中采取的各种控制、协调与监督措施、履行的纠纷调解职责有据可循。

- 3、监理服务目标

根据快速、高效、经济和高质的建设总目标，确定本项目建设的质量、进度、安全和投资目标。

1、	质量控制目标：按照建设方审定的“设计图纸”的要求和各系统的功能作为考核目标，合格率达到100%；

2、	工期控制目标：按有关部门规定和各承包合同要求工期通过竣工质量备案验收；

3、	投资目标：在批准的总概算范围内，进行目标的分解，分层控制，力争有余；

4、	安全控制目标：无重大安全责任事故，保证邻近建筑及市政设施的安全及正常使用；

5、	文明卫生目标：标准化工地；

6、	其他控制目标：根据国家标准和规范、工程合同、图纸及技术指标，对任何一切现场实施的工程从质量上严格把关。

投标单位须根据上述工程目标制定相应的技术管理措施，若未按上述措施实施，请投标方自拟自律惩罚措施及罚款金额。

- 4、项目监理的具体要求

根据工程项目监理“质量、进度、费用控制管理和安全生产监督管理，合同信息等协调管理服务”的原则，同时结合本项目的特点，提出具体的监理方案。监理方案至少但不限于如下内容：

1、系统设计阶段的监理工作

a)	设计文件的审核

1）	设计文档；

2）	设计变更；

3）	设计计划等。

b)	设计方案的审查

1）	设计组织、人员与职责的审查；

2）	需求分析符合程度的审查；

3）	风险分析、技术经济分析；

4）	设计进度的检查；

5）	系统边界清晰、完整性审查；

6）	系统安全审查；

7）	知识产权保护建议等。

2、	项目实施阶段的监理

应用软件开发的监理

1）	计划书审查；

2）	技术经济分析；

3）	开发过程监理；

4）	实施过程巡检、督导、监理测试和签认；

5）	使用性、维护性审查；

6）	技术文档审查；

7）	信息安全性审查；

8）	知识产权保护建议；

9）	阶段验收。

系统集成的监理

1）	计划书审查；

2）	采购过程监理；

3）	进场过程监理；

4）	实施过程巡检、督导、监理测试和签认；

5）	调试方案及调试记录审查；

6）	技术文档审查；

7）	信息安全性审查；

8）	知识产权保护建议；

9）	阶段验收。

网络工程的监理

1）	计划书审查；

2）	采购过程监理；

3）	进场进程监理；

4）	风险分析及技术经济分析；

5）	物理环境审查；

6）	管线及综合布线工程监理；

7）	开发环境审查；

8）	实施过程巡检、签认、监理测试；

9）	调试方案及调试记录审查；

10）	技术文档审查；

11）	网络安全性审查；

12）	知识产权保护建议；

13）	阶段验收。

系统安全的监理

1）	系统管理安全性审查；

2）	系统工程实施前期的安全性审查；

3）	采购过程的安全性审查；

4）	资源外包的安全性审查；

5）	实施过程的安全性审查；

6）	灾难恢复方案的审查；

7）	系统环境的安全性审查；

8）	系统可靠性审查；

9）	知识产权保护建议；

3、工程验收阶段的监理

信息系统初验监理

1）	协助承担单位审查承建单位提出的初验申请，如果符合初验条件，准备系统初验；否则，提出向承建单位系统整改意见。

2）	由承建单位提出相应的初验测试方案；

3）	同承建单位协商形成最终的初验测试方案；

4）	协助承建单位、承建单位进行初验测试，并记录相应的初验测试结果；

5）	会同承担单位和承建单位确定系统初验整改进度，重新进行相关的测试，直至问题的得到彻底的解决；

6）	如果初验测试的所有测试内容达到测试要求，参与签署系统初验合格书。

信息系统初验的文档管理

1）	初验开始前，承建单位应该提交初验申请书；

2）	确定初验测试内容及测试指标；

3）	确定初验测试方案；

4）	记录各项初验测试结果；

5）	出具初验测试报告；

6）	必要时，出具系统整改意见；

7）	签署初验合格书；

8）	出具所有会议纪要。

信息系统试运行监理

1）	协助承担单位观察系统运行情况，记录系统运行时的异常现象；

2）	将系统异常现象通知承建单位，并协助分析产生的原因；

3）	协助承担单位审核承建单位提出的系统试运行期间异常情况整改方案。

信息系统试运行监理的文档管理

1）	在监理日志中，记录系统运行状况；

2）	提交系统试运行状况报告；

3）	承建单位提出的系统试运行期间异常情况整改方案。

信息系统竣工验收监理

1)	协助承担单位组织竣工验收机构:

2)	协助承担单位审查承建单位提出的竣工验收申请,如果符合竣工验收条件,准备系统竣工验收;否则,提出向承建单位系统整改意见;

3)	协助竣工验收机构提出测试内容及相关指标(可以包括:系统的功能验证,性能测 试,以及培训效果测试等),并由承建单位提出相应的竣工验收测试方案;

4)	协助竣工验收机构审查竣工验收测试方案的合理性,并同城建单位协商形成最终的初测试方案;

5)	协助承担单位、承建单位进行竣工验收测试，并记录相应的测试结果；

6)	根据测试结果，提出测试报告，对竣工验收测试记录过程中出现的问题应提交竣工验收整改意见书，并会同承担单位和承建单位确定整改进度表，重新进行相关的测试，直至问题得到彻底解决；

7)	如果竣工验收测试的所有测试内容达到测试要求，城建单位提供的文档完整，合同其他条款得到明确的落实（例如：人员技术培训和其他优惠条件等），而且竣工验收机构讨论一致通过，则参与签署系统竣工验收合格书；

8)	监理单位向承担单位提交所有监理文档。

信息系统竣工验收监理的文档管理

1)	竣工验收开始前，承建单位应该提交竣工验收申请书；

2)	确定竣工验收机构组成名单；

3)	确定竣工验收测试内容及测试指标；

4)	确定竣工验收测试方案；

5)	记录各项竣工验收测试结果；

6)	出具竣工验收测试结果；

7)	必要时出具系统竣工验收整改意见书，同时承建单位出具系统竣工验收整 改方案和系统竣工验收整改进度表；

8)  签署竣工验收合格书；

9)  提交监理总结报告及提交所有会议纪要；

- 5、对监理人员的基本要求

投标人应根据工程特点，工期和质量等的要求，合理地安排和组织现场监理工作，保证在任何时候，现场监理人员的数量和专业技术结构满足工程的需求，确保工程的顺利实施。

1、监理单位派到本项目的总监理工程师须为投标单位的在职注册监理工程师（工信部注册），总监理工程师必须持有信息系统工程监理工程师资格证书和工信部注册监理工程师证书，年龄不得超过注册规定的法定年龄（60岁），投标时应附有相关证明资料。

2、总监理工程师或总监理工程师代表必须具有较强的组织能力和综合协调能力，能够根据工程的实际进展状况及时地分析并预见影响工程质量、安全、进度的隐患，并提出切实可行的解决方案和办法。

3、总监理工程师原则上每周在现场时间不少于3个工作日，施工高峰期间应常驻现场或派总监理工程师代表常驻现场。平时如建设方有特殊要求需要总监理工程师到场，投标单位应满足建设方的需求，如其有不尽其职或虚挂其名的情况，招标单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求监理单位退场并单方面终止合同。

5、项目监理组人员须专业配套齐全。项目的主要专业监理工程师必须是投标监理单位的在职监理工程师，人数要求至少3人以上（含3人）；应该具有相关专业学历、专业证书和岗位证书，并担任过同类工程专业主要负责工程师。

6、监理人员数量及工种应满足本施工监理工作需要，关键部位及工序应保证旁站跟踪监理。

7、监理人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中不得向承建方介绍指定分包商和供应商。

8、派驻现场的监理组人员名单经招标单位确认后，未经招标单位书面批准不得更换。若自行更换或撤离，则按本招标文件有关条款扣除相应监理费用。

- 6、有关安全监理的基本责任和要求

1、施工准备阶段安全监理的主要工作：

（1）协助招标单位与承包单位签订工程项目施工安全协议书。

（3）审查本项目中所涉及的特种作业人员和专业施工人员资格，督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一线操作人员。

（4）督促承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系；督促承包单位检查各分包企业的安全生产制度。

（5）审核承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施及应急抢险方案。

（6）督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。

2、施工过程中安全监理的主要工作

（1）高危作业安全施工监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。

（2）对日常施工过程中的高危作业等进行经常性巡视检查，和旁站监督。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，应当要求施工承包单位整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告招标单位；施工承包单位拒不整改的应及时向安全监督部门报告。

（3）督促施工承包单位进行安全自查工作；参加施工现场的安全尘产检查。

（4）复核施工承包单位施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见。未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。

（5）安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。

- 7、监理依据

合同、招标文件、投标文件、工程设计文件、工程实施方案、监理大纲、监理规划及实施细则等。

《信息化工程监理规范》（GB/T19668.3-2007）；

政府的其他有关工程项目监理的法律、法规、政策。

- 8、监理仪器和设备

投标单位应根据本项目建设的特点,在现场配备相应的监理仪器和设备。