**项目编号：**

## 上海政法学院新建学生公寓

## 苗木移栽清理项目

**询价文件**

**采 购 人：上海政法学院**

**2023年10月31日**

**询价公告**

根据上海政法学院相关招标采购规章规定，对上海政法学院新建学生公寓苗木移栽清理项目进行采购询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

**一、采购项目基本信息**

1、预算金额：8.525万元

2、工期要求：合同签订后240日历天

3、项目名称：上海政法学院新建学生公寓苗木移栽清理项目

4、采购方式：询价

**二、合格的供应商必须具备以下条件：**

1、投标人为中华人民共和国境内注册独立法人企业，且经营范围内含园林绿化内容。

2、不接受联合体投标。

3、未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单。

**三、递交报价文件截止时间、地点：**

递交截止时间：2023年11月3日上午10时00分

响应文件1正2副应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。**同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。**

递交地点：上海市松江区泗陈公路5488号，上海政法学院基建办。

**四、公告发布媒体：**

上海政法学院官网

**五、联系方式：**

采购人：上海政法学院

地址：上海市松江区泗陈公路5488号

联系人：焦鹏刚

电话：39227668

**采购综合说明**

本项目采购单位：上海政法学院

本采购范围包括：本项目为上海政法学院新建学生公寓苗木移栽清理项目，项目位于上海市松江区泗陈公路5488号上海政法学院校区北部。本项目预算8.525万元，资金来源为：建设财力。

**技术要求**

**一、项目概况：**

本项目为新建学生公寓开工前现场三通一平中的现场整平工作，包括：

1、现场树木移栽清理。现场有树木约580棵，其中约150棵（胸径10-20cm）可移栽利用，其余约430棵无移栽价值，需清理；可移栽利用的树木移栽到甲方指定场地；无移栽价值的树木，主干截为2米长，用于驳岸维护，枝干及树根清理出场。

2、驳岸围护约100米，利用清理出来的树干。

3、驳岸周边土方平整，土方量约300立方米。

**二、项目地点：**

本项目位于上海市松江区泗陈公路5488号，上海政法学院校区北部。

**三、主要内容清单：**

| **序号** | **项目名称** | **主要内容** | **单位** | **数量** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树木回缩修剪 | 可移栽利用的树木，整体高度修剪到二级分叉处。 | 棵 | 150 |
| 2 | 树木移栽  （胸径10-20cm） | 1、树木挖掘、运输； 2、树坑开挖、种植、养护。 | 棵 | 150 |
| 3 | 树木清理 | 主干截为2米长。 | 棵 | 430 |
| 4 | 树枝打捆 | 清理的枝干打捆。 | 棵 | 580 |
| 5 | 树根挖掘 | 树根挖掘，场地平整。 | 棵 | 430 |
| 6 | 垃圾清运 | 清运树枝、树根。 | 车 | 20 |
| 7 | 驳岸围护 | 利用清理出来的树干，压入驳岸中，用于驳岸挡土围护。 | 米 | 100 |
| 8 | 土方平整 | 驳岸及河道土方平整 | 立方米 | 600 |
| 9 | 吊车台班 | 树木移栽时电车装运，种植 | 台班 | 4 |

**四、交付时间：**

合同签订后240日历天。

**五、交付成果：**

1、移栽的树木养护期为1年，成活率100%。

2、现场树枝、树根清理干净。

3、驳岸周边场地平整。

**六、投标人资质要求：**

1、投标人为中华人民共和国境内注册独立法人企业，且经营范围内含园林绿化内容。

2、不接受联合体投标。

3、未列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的政府采购严重违法失信行为记录名单。

**七、结算与付款：**

1、项目完成后经验收合格、财务监理审价后，以审定价为准，一次付清；

2、付款时间为财政资金到位后支付。

**采购响应文件的内容和要求**

**响应文件主要内容:**

1、报价函；

2、公司简介、营业执照及资质复印件；

3、施工方案。

**响应文件要求:**

详见附件

**附件1**

**法定代表人证明书（格式）**

致 （采购人） ：

兹证明（姓名），性别年龄身份证号码现任我单位（职务），系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

统一社会信用代码： 单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证复印件） |

**附件2**

**法定代表人委托书（格式）**

致 （采购人） ：

　　现委派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

　　附授权代表情况：  
　　姓　　名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年　龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性　别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮　编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字）

　　本授权书有效期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人（身份证复印件） |

**附件3**

**报价一览表（格式）**

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

预算编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

货币单位：元（人民币）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 上海政法学院新建学生公寓苗木移栽清理项目 | |
| 项目总报价（包括所有采购内容） | 小写 |  |
| 大写 |  |
| 交付时间 |  | |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用。

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件4**

**报价清单明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要内容** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 树木回缩修剪 | 可移栽利用的树木，整体高度修剪到二级分叉处。 | 棵 | 150 |  |  |  |
| 2 | 树木移栽  （胸径10-20cm） | 1、树木挖掘、运输； 2、树坑开挖、种植、养护。 | 棵 | 150 |  |  |  |
| 3 | 树木清理 | 主干截为2米长。 | 棵 | 430 |  |  |  |
| 4 | 树枝打捆 | 清理的枝干打捆。 | 棵 | 580 |  |  |  |
| 5 | 树根挖掘 | 树根挖掘，场地平整。 | 棵 | 430 |  |  |  |
| 6 | 垃圾清运 | 清运树枝、树根。 | 车 | 20 |  |  |  |
| 7 | 驳岸围护 | 利用清理出来的树干，压入驳岸中，用于驳岸挡土围护。 | 米 | 100 |  |  |  |
| 8 | 土方平整 | 驳岸及河道土方平整 | 立方米 | 600 |  |  |  |
| 9 | 吊车台班 | 树木移栽时电车装运，种植 | 台班 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |

**附件5**

营业执照及相关材料